Администрация Сростинского сельсовета

Егорьевского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 года № 24 с. Сросты

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

**В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,** руководствуясь Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Уставом муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, **в целях повышения эффективности муниципального управления на территории** муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края**, администрация Сростинского сельсовета**

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обнародовать данное постановление на информационном стенде администрации Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, разместить на официальном сайте администрации Егорьевского района Алтайского края в разделе «Органы местного самоуправления Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сростинского сельсовета В.В. Бухтояров

Приложение

к постановлению администрации

Сростинского сельсовета

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2018-2022 годы»**

**1.** **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на период 2018-2022 годов» (далее - Программа) |
| 2. | Ответственный  исполнитель | Администрация Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края (далее администрация Сростинского сельсовета) |
| 3. | Разработчик проекта | Администрация Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края (далее администрация Сростинского сельсовета) |
| 4. | Участники программы | Администрация Сростинского сельсовета;  Администрация Егорьевского муниципального района (по согласованию);  Исполнители работ по муниципальным контрактам (по согласованию);  Граждане и организации муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| 5. | Координатор программы | Секретарь администрации Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| 6. | Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края (далее – муниципальное образование Сростинский сельсовет). |
| 7. | Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Сростинский сельсовет.  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Сростинский сельсовет.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов; |
| 8. | Целевые индикаторы и показатели | 1. Количество благоустроенных общественных территорий, шт.  2. Площадь благоустроенных территорий общего пользования;  3. Доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| 9. | Срок реализации | Программа реализуется в период 2018-2022 годов |
|  | Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем бюджетных ассигнований для реализации Программы  Составляет- 3636,6 тыс. руб., в том числе за счет:     федерального бюджета – 3348,2 тыс. руб. (по согласованию);     краевого бюджета – 252,0 тыс. руб. (по согласованию);     бюджета поселения – 36,4 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые результаты | 1. Повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий, включая благоустройство парка, освещение общественных территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий;  2. Увеличение доли муниципальных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству;  3. Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования, формирования современных зон отдыха в парке, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников, совершенствование архитектурного облика наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;  4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;  5. Рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |

**2. Характеристика текущего состояния**

**сектора благоустройства в муниципальном образовании Сростинский сельсовет**

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования Сростинский сельсовет. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Общая площадь муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края составляет 48922 га. В состав поселения входят: с. Сросты, п. Петухов Лог, п. Жерновцы.

Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий в муниципальном образования Сростинский сельсовет являются:

- отсутствие детских площадок, парков для отдыха, пляжей;

- недостаточное количество спортивных площадок;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на территориях общего пользования;

- отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек;

- отсутствие заасфальтированных дорог общего пользования;

- недостаточное озеленение общественных  территорий;

- недостаточное освещение отдельных общественных территорий.

Проблемы восстановления и ремонта покрытия дорог общего пользования, обустройств мест массового отдыха людей, озеленения, освещения общественных территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды. Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно- коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства;

         В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства муниципального образования Сростинский сельсовет и создать условия для комфортного проживания граждан.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Анализ сферы благоустройства в поселении показал, что не проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края будет осуществляться из скважин местного значения. Ведется строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения в селе Сросты. Подача воды потребителям будет осуществляться по поселковой разводящей водопроводной сети. В усадебной жилой застройке на перекрестках основных улиц располагаются водозаборные колонки. Около 74% жилых домов оборудовано водопроводом. Водопроводная сеть выполнена: из чугунных труб диаметром 110 мм. Степень износа уличных водопроводных сетей – 90%.

В вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовой территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

**3. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Программа разработана для достижения следующих целей:

- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовой территории многоквартирного дома и территорий общего пользования;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня внешнего благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и мест массового пребывания населения;

- повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парке, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников;

-улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовой территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**4. Основные направления Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовой территории многоквартирного дома и территорий общего пользования (приложение № 1).

Так, в поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, парк и т.д.) и дворовая территория, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт (асфальтирование) автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- установка малых архитектурных форм;

- иные виды работ.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, а также территорий общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовой территории и территорий общего пользования с учётом мнения граждан, а именно:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициативных граждан;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и гостей поселения.

Благоустройство дворовой территории, предусматривающее минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирному дому;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовой территории многоквартирного дома;

- установку скамеек;

- установка ограждения клумб;

- установку урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование изделия | Визуализация | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| 1 | Установка скамейки |  | 1 шт. | 4700,00 |
| 2 | Установка урн для мусора |  | 1 шт. | 1600,00 |
| 4 | Установка ограждений клумб |  | 1 п.м. | 1850,00 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий |  | 1 м 2 | 550,00 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям |  | 1 м 2 | 800,00 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, указанного в Порядке предоставления субсидий из бюджета Алтайского края бюджетам муниципальных образований Алтайского края на поддержку муниципальных программ формирования городской среды:

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| 4 | Озеленение | 1 м2 | 35,00 |

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяется администрацией Сростинского сельсовета и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы (приложение № 2).

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Объекты благоустройства муниципального образования Сростинский сельсовет формируются из предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу путём реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы», утверждённого постановлением администрации Сростинского сельсовета от 27.10.2017 №18 **(приложение 4);**

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы, утверждённого постановлением администрации Сростинского сельсовета от 27.10.2017 №19 **(приложение 5);**

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, утверждённого постановлением администрации Сростинского сельсовета от 27.10.2017 №19 **(приложение 5);**

- проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и территорий общего пользования, включённых в Программу в текущем году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, а также дизайн-проекта благоустройства территорий общего пользования муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, утверждённого постановлением администрации Сростинского сельсовета **(приложение 6).**

**6. Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое)**

**заинтересованных лиц**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включённых в Программу в текущем году, в рамках перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой и(или) общественной территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий и (или) общественных территорий, включённых в Программу, должно подтверждаться документально.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчёт совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

**7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Сроки реализации настоящей Программы – 2018-2022 годы.

Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы являются средства федерального, краевого и местного бюджета.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации муниципальной программы исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объём средств бюджета муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, направленный на реализацию программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Сростинского сельского Совета депутатов на соответствующий финансовый год.

Финансовое обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования, мероприятиям и годам приведены в приложение 3 к муниципальной программе.

**9. Характеристика мер правового регулирования, направленных на достижение целей и результатов муниципальной программы**

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

Постановление Правительства Алтайского края [от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»](consultantplus://offline/ref=5ACAB3ED7ABD67EBD623ED5BCFBAD0CFF8BBC3BFB18F7618F11CD64CCDD4CA53C2F371061DC709575BEABA40X0hEK)

Устав муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности муниципальной программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

Сростинский сельсовет Егорьевского района

Алтайского края» на 2018-2022 годы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования**

**Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
|  | | | | | | |
| **1.** Основное мероприятие на дворовой территории с.Сросты , ул.Советская, 163  **1.1.Минимальный перечень работ:**  1.1.1. Ремонт дворового проезда  1.1.2. Установка скамеек и урн  1.1.3. Установка ограждения клумб  1.1.4. Ремонт тротуара  1.1.5. Установка освещения | Администрация Сростинского сельсовета | 2018 | 2022 | Приведена в нормативное состояние дворовая территория дома № 163 по ул.Советская. | Повышение уровня благоустройства |  |
|  | | | | | | |
| **2.** Основное мероприятие на территории общего пользования парк с. Сросты, ул. Советская 206 б  2.1.1Строительство ограждения  2.1.2. Установка скамеек и урн  2.1.3. Установка освещения  2.1.4. Установка беседки  2.1.5. Установка детской площадки  2.1.6.Асфальтирование пешеходных дорожек  2.1.7.Оборудование парка доступными для инвалидов местами отдыха  2.1.8. Озеленение парка  2.1.9. Установка летней площадки для проведения дискотек. | Администрация Сростинского сельсовета | 2018 | 2022 | Приведена в нормативное состояние зона отдыха- парк. | Повышение уровня благоустройства |  |
|  | | | | | | |
| **3**. Основное мероприятие на общественной территории возле памятника ВОВ  3.1.1 Устройство подхода к памятнику  3.1.2. Установка урн  3.1.3**.** Установка освещения | Администрация Сростинского сельсовета | 2018 | 2022 | Приведена в нормативное состояние общественная территория вокруг памятника. | Повышение уровня благоустройства |  |
|  | | | | | | |
| **4**. Основное мероприятие на общественной территории возле сельского Дома культуры:  4.1.1. Асфальтирование площадки перед Домом культуры собустройством на ней парковки  4.1.2. Установка освещения  4.1.3. Установка скамеек и урн  4.1.4. Установка остановочного павильона с северной стороны здания ДК  4.1.5. Озеленение | Администрация Сростинского сельсовета | 2018 | 2022 | Приведена в нормативное состояние общественная территория возле сельского Дома культуры. | Повышение уровня благоустройства |  |
|  | | | | | | |
| **5**. Основное мероприятие на общественной территории возле здания администрации Сростинского сельсовета:  5.1.1. Ремонт асфальтового покрытия площадки перед зданием  5.1.2. Установка освещения  5.1.3. Установка скамеек  5.1.4. Установка информационной доски | Администрация Сростинского сельсовета | 2018 | 2022 | Приведена в нормативное состояние общественная территория возле здания администрации Сростинского сельсовета. | Повышение уровня благоустройства |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

Сростинский сельсовет Егорьевского района

Алтайского края» на 2018-2022 годы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования**

**Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | |
| 2017 год | 2018 год | |
|  |  | IV квартал | I квартал | II квартал |
| Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы | Администрация Сростинского сельсовета | + |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы | Администрация Сростинского сельсовета | + |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация Сростинского сельсовета |  | + |  |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров | Администрация Сростинского сельсовета |  | + | + |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

Сростинский сельсовет Егорьевского района

Алтайского края» на 2018-2022 годы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования**

**Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | | Срок  реализации | Участник  програм-мы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | Источники финанси-рования |
| 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Цель – создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края,  повышение качества и комфорта городской среды | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | 727,32 | 727,32 | | 727,32 | 727,32 | | 727,32 | 3636,6 | Всего |
|  |  | |  |  | |  |  | в том числе: |
| 669,64 | 669,64 | | 669,64 | 669,64 | | 669,64 | 3348,2 | федеральный бюджет |
| 50,4 | 50,4 | | 50,4 | 50,4 | | 50,4 | 252,0 | краевой бюджет |
| 7,28 | 7,28 | | 7,28 | 7,28 | | 7,28 | 36,4 | местный бюджет |
| - | - | | - | - | | - | - | внебюджетные источники |
| 2 | | **Задача 1**. Повышение  уровня благоустройства  дворовых территорий муниципального образования | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | 87,1 | 87,1 | | 87,1 | 87,1 | | 87,1 | 435,5 | Всего |
|  |  | |  |  | |  |  | в том числе: |
| 80,18 | 80,18 | | 80,18 | 80,18 | | 80,18 | 400,9 | федеральный бюджет |
| 6,04 | 6,04 | | 6,04 | 6,04 | | 6,04 | 30,2 | краевой бюджет |
| 0,88 | 0,88 | | 0,88 | 0,88 | | 0,88 | 4,4 | местный бюджет |
| - | - | | - | - | | - | - | внебюджетные источники |
| 3 | | Мероприятие 1.1.  Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий | 2018-2022 | Министерство, органы  местного самоуправления, заинтересованные лица\* | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | 30,0 | Всего |
|  |  | |  |  | |  |  | в том числе: |
| 5,52 | 5,52 | | 5,52 | 5,52 | | 5,52 | 27,6 | федеральный бюджет |
| 0,42 | 0,42 | | 0,42 | 0,42 | | 0,42 | 2,1 | краевой бюджет |
| 0,06 | 0,06 | | 0,06 | 0,06 | | 0,06 | 0,3 | местный бюджет |
| - | - | | - | - | | - | - | внебюджетные источники |
|  | | Мероприятие 1.2.  Благоустройство дворовых территорий муниципального образования |  |  | 81,1 | 81,1 | | 81,1 | 81,1 | | 81,1 | 405,5 | Всего |
|  |  | |  |  | |  |  | в том числе: |
| 74,66 | 74,66 | | 74,66 | 74,66 | | 74,66 | 373,3 | федеральный бюджет |
| 5,62 | 5,62 | | 5,62 | 5,62 | | 5,62 | 28,1 | краевой бюджет |
| 0,82 | 0,82 | | 0,82 | 0,82 | | 0,82 | 4,1 | местный бюджет |
| - | - | | - | - | | - | - | внебюджетные источники |
|  | | **Задача 2**. Повышение  уровня благоустройства  общественных территорий муниципального образования | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | 640,24 | 640,24 | | 640,24 | 640,24 | | 640,24 | 3201,2 | Всего |
|  |  | |  |  | |  |  | в том числе: |
| 589,48 | 589,48 | | 589,48 | 589,48 | | 589,48 | 2947,4 | федеральный бюджет |
| 44,36 | 44,36 | | 44,36 | 44,36 | | 44,36 | 221,8 | краевой бюджет |
| 6,4 | 6,4 | | 6,4 | 6,4 | | 6,4 | 32,0 | местный бюджет |
|  | | Мероприятие 2.1.  Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий |  |  | 24000,0 | 24000,0 | | 24000,0 | 24000,0 | | 24000,0 | 120,0 | Всего |
|  |  | |  |  | |  |  | в том числе: |
| 22,1 | 22,1 | | 22,1 | 22,1 | | 22,1 | 110,5 | федеральный бюджет |
| 1,66 | 1,66 | | 1,66 | 1,66 | | 1,66 | 8,3 | краевой бюджет |
| 0,24 | 0,24 | | 0,24 | 0,24 | | 0,24 | 1,2 | местный бюджет |
| - | - | | - | - | | - | - | внебюджетные источники |
|  | | Мероприятие 2.2.  Благоустройство общественных территорий муниципального образования |  |  | 616,24 | 616,24 | | 616,24 | 616,24 | | 616,24 | 3081,2 | Всего |
|  |  | |  |  | |  |  | в том числе: |
| 567,38 | 567,38 | | 567,38 | 567,38 | | 567,38 | 2836,9 | федеральный бюджет |
| 42,7 | 42,7 | | 42,7 | 42,7 | | 42,7 | 213,5 | краевой бюджет |
| 6,16 | 6,16 | | 6,16 | 6,16 | | 6,16 | 30,8 | местный бюджет |
| - | - | | - | - | | - | - | внебюджетные источники |
| 5 | | Мероприятие 3.  Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зем. участков предоставленных для их размещения | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица\* | - | - | | - | - | | - | - |  |
| 6 | | **Задача 3.**  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по  благоустройству территорий муниципального образования | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | - | - | | - | - | | - | - |  |
| 7 | | Мероприятие 3.1.  Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий муниципального образования | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица\* | - | - | | - | - | | - | - |  |
| 8 | Мероприятие 3.2.  Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля  благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица\* | - | - | | - | - | | - | - |  |
| 9 | Мероприятие 3.3.  Проведение социологических опросов  оценки гражданами качества и комфорта городской среды | | 2018-2022 | органы  местного самоуправления | - | - | | - | - | | - | - |  |
| 10 | Мероприятие 3.4.  Проведение отбора лучших проектов благоустройства для представления на конкурс в  Минстрой России | | 2018-2022 | органы  местного самоуправления | - | - | | - | - | | - | - |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

Сростинский сельсовет Егорьевского района

Алтайского края» на 2018-2022 годы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_

**Порядок**

**проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы**

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы (далее – проект программы).

2. Общественное обсуждение проекта программы проводится путем реализации этапов:

2.1. Размещение проекта программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При размещении проекта муниципальной программы публикуется следующая информация:

2.1.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.1.2. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней со дня размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Егорьевского района Алтайского края в разделе «Органы местного самоуправления Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края».

2.1.3. Электронный адрес ответственного исполнителя муниципальной программы для направления замечаний и предложений к проекту муниципальной программы <http://egadmin.ucoz.ru>

Предложения по проекту программы от заинтересованных лиц, в целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в электронном или письменном виде по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

3. Общественное обсуждение, проведенное с участием заинтересованных лиц для итогового обсуждения проекта программы, с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц, предусматривающее:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, изучения проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы изучения и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон.

4. По итогам проведения общественного обсуждения общественной комиссией формируется:

- отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений заявителей по проекту программы, в том числе по дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается благоустройство.

5. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер.

В случае отсутствия замечаний проект муниципальной программы остается без изменений.

6. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы в течение 7 рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы формируются ответственным исполнителем муниципальной программы в виде итогового документа (протокола) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и подлежат размещению на официальном сайте администрации Егорьевского района Алтайского края в разделе «Органы местного самоуправления Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края».

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

Сростинский сельсовет Егорьевского района

Алтайского края» на 2018-2022 годы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_

**Порядок**

**предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края в муниципальную программу «Формирование современной городской среды** **муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы**

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной среды на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края путем благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы (далее – Порядок).

1.2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, на которых планируется благоустройство (далее – адресный перечень) формируется из числа многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы (далее –программа).

1.3. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают собственники помещений в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, либо собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей (обслуживающей) организацией (далее – заявители).

1.4. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением администрации Сростинского сельсовета от 27.10.2017 г. №18 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы и Порядка организации деятельности общественной комиссии» (далее – общественная комиссия).

1.5. Общественная комиссия осуществляет:

- прием и регистрацию заявок на включение дворовых территорий в адресный перечень, исходя из даты предоставления таких заявок;

- проверку соответствия предоставленных заявителями документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами Алтайского края и настоящим Порядком;

- принятие решений о включении заявителей или об отказе в их включении в адресный перечень по основаниям, установленным нормативными правовыми актами Алтайского края и настоящим Порядком;

- оценку заявок (ранжирование) по сумме баллов, присваиваемых каждой Заявке при ее оценке;

- формирование адресного перечня дворовых территорий, занимающих в ранжированном списке места, начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых средств соответствует планируемому объему средств из Федерального бюджета, бюджета Алтайского края и бюджета муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

1.6. Поступившая заявка подлежит отклонению и заявителю дается письменный отказ и разъяснение о невозможности включения в адресный перечень в случае, если:

- не соблюдены заявленные условия, при которых осуществляется включение в адресный перечень, установленные нормативными правовыми актами Алтайского края и настоящим Порядком;

- отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;

- на дворовой территории многоквартирного дома, в отношении которой подана заявка, ранее осуществлялось благоустройство за счет средств Федерального бюджета, бюджета Алтайского и бюджета муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

1.7. По результатам оценки заявок (ранжирования), общественной комиссией в порядке и в сроки, предусмотренные Порядком организации деятельности общественной комиссии, утвержденным постановлением администрации Сростинского сельсовета от 27.10.2017г. № 18, утверждается протокол оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы.

1.8. Информация о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству размещается на странице Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края на  официальном сайте администрации Егорьевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия включения дворовой территории в адресный перечень

2.1. Для включения дворовой территории в адресный перечень должны соблюдаться следующие условия:

- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и реализован выбранный способ управления многоквартирным домом;

- общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, приняты решения которые оформляются протоколом, содержащим следующую информацию:

об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы ««Формирование современной городской среды бюджета муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы с учетом:

- перечня видов работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечня видов работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае, если Алтайским краем принято решение о таком участии);

- об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Перечень документов, прилагаемых к Заявке для включения дворовой территории в адресный перечень

3.1. К заявке на включение дворовой территории в адресный перечень для организации благоустройства дворовой территории, подаваемой заявителем, прилагаются документы, подтверждающие:

техническую возможность и целесообразность организации благоустройства на дворовой территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями действующего законодательства;

выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным домом;

решение собственников помещений об организации благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также об избрании лица, которое вправе действовать в интересах собственников помещений многоквартирного дома, в том числе на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние заявителя.

3.2. Документом, подтверждающим техническую возможность и целесообразность организации благоустройства на придомовой территории многоквартирного дома, является акт обследования технической возможности и целесообразности организации благоустройства на дворовой территории многоквартирного дома, подготовленный и заверенный соответствующим образом Заявителем и представителем администрации Сростинского сельсовета.

3.3. Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в многоквартирном доме, способа управления данным домом являются:

3.3.1. в случае если в многоквартирном доме создано товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский кооператив):

- копия свидетельства о государственной регистрации товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива), заверенная председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива);

- копия свидетельства о присвоении организации ИНН, заверенная председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива);

- выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что собственники помещений в многоквартирном доме, на включение дворовой территории которого в адресный перечень подается заявка, входят в данное товарищество собственников жилья (в случае если товарищество собственников жилья создано собственниками помещений более чем одного дома), заверенная председателем правления товарищества собственников жилья.

3.3.2. в случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский кооператив), а для управления многоквартирным домом собственниками помещений выбран непосредственный способ управления:

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления многоквартирным домом с результатами голосования, подтвержденными подписями собственников помещений, по вопросам: о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом – непосредственный способ управления;

3.3.3. в случае, если в многоквартирном доме выбран способ управления - управляющая (обслуживающая) организация:

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления многоквартирным домом с результатами голосования, подтвержденными подписями собственников помещений, содержащего решения по вопросам:

о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом – управление управляющей обслуживающей) организацией;

о выборе управляющей (обслуживающей) организации для заключения договора управления многоквартирным домом;

- копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руководителем управляющей организации;

- копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации, заверенная руководителем управляющей организации;

- копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН, заверенные руководителем управляющей организации.

3.4. Документами, подтверждающими решение собственников помещений об организации благоустройства на дворовой территории многоквартирного дома, а также об избрании лица, которое вправе действовать в интересах собственников помещений многоквартирного дома, в том числе на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории являются: протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива либо иного специализированного потребительского кооператива) или общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решения, указанные в пункте 2.1. настоящего порядка, с приложением листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников помещений представителей собственников.

3.5. Документами, подтверждающими финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние заявителя являются:

справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отношение фактического поступления платы к начисленной величине) в целом по многоквартирному дому в среднем за последние 12 месяцев до подачи заявки.

4. Порядок расходования средств бюджета муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

4.1. Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов производится в пределах ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы на текущий финансовый год.

4.2. Муниципальный контракт заключается и оплачивается в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации Сростинского сельсовета (далее – администрация).

4.3. В целях реализации мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, администрация:

- формирует в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, проект постановления администрации об утверждении муниципальной программы, включающего адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на текущий финансовый год.

4.4. Администрация на основании утвержденного адресного перечня:

- осуществляет все необходимые действия, нацеленные на выполнение работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах выделенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;

- производит оплату работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы на текущий финансовый год в соответствии с актами приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, согласованными лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников многоквартирного дома и (или) товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива), выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей (обслуживающей) организации.

**Порядок**

**предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования современной комфортной инфраструктуры на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края путем благоустройства территорий общего пользования поселения и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, на которых планируется благоустройство, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы (далее – Порядок).

1.2. Под территорией общего пользования муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края (далее - территория общего пользования) понимается территория соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе проезды, центральные улицы, площади, парки, бульвары пешеходные зоны и т.д.

1.3. Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство (далее – адресный перечень) формируется из числа представленных заинтересованными лицами предложений, и отобранных с учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением администрации Сростинского сельсовета от 27.10.2017г. №18 (далее – постановление администрации от 27.10.2017г. №18).

1.4 Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают физические, юридические лица, органы местного самоуправления (далее – заявители).

1.5. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений на включение в адресный перечень, адрес для направления предложений и контактные данные подлежат размещению на  официальном сайте администрации Егорьевского района на странице Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде администрации Сростинского сельсовета.

1.6. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением администрации Сростинского сельсовета от 27.10.2017г. №18 (далее – общественная комиссия).

1.7. Общественная комиссия осуществляет:

-прием и регистрацию предложений на включение в адресный перечень, исходя из даты предоставления таких предложений;

-рассмотрение предложений;

-принятие решений о включении территории общего пользования или об отказе в ее включении в адресный перечень по основаниям, установленным настоящим Порядком;

- оценку предложений;

- формирование адресного перечня территорий общего пользования, для которых сумма запрашиваемых средств соответствует планируемому объему средств из федерального бюджета, бюджета Алтайского края и бюджета муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

1.8. Поступившее предложение подлежит отклонению и заявителю дается письменный отказ и разъяснение о невозможности его рассмотрения, в случае, если предложения направлены после окончания срока приема предложений.

1.9. По результатам оценки предложений общественной комиссией утверждается Протокол оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень территорий общего пользования проекта программы (далее – Протокол).

1. Условия включения территорий общего пользования в адресный перечень

2.1. Предложения на включение территорий общего пользования в адресный перечень для организации благоустройства, подаваемые заявителем, должны отвечать следующим критериям:

- наиболее посещаемая территория;

- соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования;

- возможность реализации проекта благоустройства в полном объеме в текущем году.

2.2. Заявитель в предложении для включения территории общего пользования в адресный перечень указывает:

- местоположение, перечень работ, предлагаемых к выполнению на территории общего пользования;

- информацию по размещению на территории общего пользования видов оборудования, иных материальных объектов и образцов элементов благоустройства;

- информацию по стилевому решению, в том числе по типам озеленения территории общего пользования, освещения и осветительного оборудования;

- информацию, материалы, содержащие визуальное изображение предлагаемого благоустройства (фото, видео, рисунки и т.д.)

- проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству территории общего пользования.

Предложения и прилагаемые к ним материалы (далее – заявка) направляются заявителем в общественную комиссию для их регистрации, рассмотрения и оценки для включения в адресный перечень.

3. Рассмотрение и оценка заявок для включения территории общего пользования в адресный перечень

3.1. Поступившие заявки регистрируются в порядке их поступления от заявителей в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения территории общего пользования, предлагаемой к благоустройству.

3.2. Общественная комиссия для включения территории общего пользования в адресный перечень:

- руководствуется при рассмотрении Заявок условиями включения территории общего пользования в адресный перечень, установленными пунктом 2.1. настоящего Порядка;

- определяет количество территорий общего пользования, включаемых в программу, исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета Алтайского края и бюджета муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на текущий финансовый год с учетом времени подачи Заявки.

3.3. Оценка заявок для включения в адресный перечень территорий общего пользования осуществляется общественной комиссией в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.1. настоящего Порядка, а также с учетом результатов общественного обсуждения предложений по проекту программы и проводится в три этапа:

1) принятие решения о допуске к участию в ранжировании перечня территорий общего пользования, а также присвоение им порядкового номера участника;

2) изготовление проектно-сметной документации в отношении перечня территорий общего пользования, допущенных к участию в ранжировании;

3) ограничение числа территорий общего пользования в адресном перечне, количеством территорий общего пользования, для которых сумма запрашиваемых средств соответствует планируемому объему средств из федерального бюджета, бюджета Алтайского края и бюджета муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

3.4. Решение о допуске к участию в ранжировании территорий общего пользования принимается путем открытого голосования членов общественной комиссии, присутствующих на заседании. Такое решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов общественной комиссии, принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, поданных за и против принятия решения, голос председателя общественной комиссии является решающим.

Указанное решение принимается в течение одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока приема заявок.

Сформированный Предварительный список территорий общего пользования для их включения в адресный перечень общественная комиссия направляет в администрацию Сростинского сельсовета (далее – администрация).

3.5. Администрация в течение двух рабочих дней со дня получения Списка территорий общего пользования для их включения в адресный перечень:

- определяет объемы и стоимость, подлежащих выполнению работ по благоустройству, составляет соответствующие дефектные ведомости и сметы с выездом на месторасположение территории общего пользования;

- формирует Список территорий общего пользования для их включения в адресный перечень с учетом объемов и стоимости подлежащих благоустройству видов работ, согласованных общественной комиссией;

- направляет Список территорий общего пользования для их включения в адресный перечень территорий общего пользования в общественную комиссию для подготовки Протокола.

3.6. В день получения Списка территорий общего пользования для их включения в адресный перечень от администрации, общественная комиссия проводит итоговое заседание общественной комиссии для формирования Протокола.

Количество территорий общего пользования, включаемых в программу, определяется исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета Алтайского края и бюджета муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края с учетом времени подачи Заявки.

3.7. Протокол подписывается членами общественной комиссии, принявшими участие в заседании, и подлежит размещению на  официальном сайте администрации Егорьевского района на странице Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его подписания и утверждения.

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии, второй экземпляр направляется в администрацию Сростинского сельсовета для подготовки проекта постановления администрации Сростинского сельсовета об утверждении программы, включающего, в том числе адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в текущем году.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

Сростинский сельсовет Егорьевского района

Алтайского края» на 2018-2022 годы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_

**Порядок**

**разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий и дворовой территории многоквартирного дома, расположенных на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края и включенных в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы.**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, а также их утверждение в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» на 2018-2022 годы (далее – Порядок).

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. муниципальная территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования);

2.3. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

3. Разработка дизайн-проектов

3.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края и территорий общего пользования муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

3.2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении муниципальных территорий общего пользования, прошедших отбор в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2018-2022 годы», исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

3.3. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение общественной территории на план схеме с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства общественной территории и техническому оснащению площадок исходя из перечня работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

3.4. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству общественной территории с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.5. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Алтайского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

4.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

4.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

4.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией совместно в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

4.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края осуществляется с участием представителей администрации, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

4.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

4.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.